แนวทางการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

- หน่วยงานสำรวจระบบคอมพิวเตอร์ ภายในหน่วยงาน ให้แล้วเสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ(สำรวจพร้อมกับครุภัณฑ์ของหน่วยงาน)

- หน่วยงานจัดทำแผนจัดหาคอมพิวเตอร์เสนอให้คณะอนุกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำเครือข่ายสุขภาพ พิจารณากลั่นกรองและบูรณาการแผนให้เป็นภาพรวมของเครือข่าย ในลักษณะของโครงการ (หนึ่งโครงการเท่ากับเป็นการจัดหาหนึ่งระบบ)

- คณะอนุกรรมการประจำเครือข่ายสุขภาพจัดส่งโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของเครือข่ายสุขภาพให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา พิจารณาเห็นชอบ ภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน(โดยแนบหลักฐานประกอบโครงการตามรายละเอียด เอกสารหมายเลข ๒)หากคณะกรรมการได้ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ามีปัญหาคณะกรรมการจะส่งคืนโครงการให้คณะอนุกรรมการประจำเครือข่ายสุขภาพแก้ไข และต้องส่งคืนโครงการให้คณะกรรมการภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน

- คณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นชอบภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปโดยจะพิจารณาจาก หนึ่งโครงการเท่ากับหนึ่งระบบของการจัดหาฯหากมีมูลค่ารวมกันเกินกว่า 2 ล้านบาท คณะกรรมการจะส่งโครงการดังกล่าวให้คณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ประจำเขตสุขภาพ เป็นผู้พิจารณาเห็นชอบตามระเบียบฯ

- คณะกรรมการจังหวัดรวบรวมโครงการจัดหาฯ ที่ผ่านการเห็นชอบ ส่งคืนให้คณะอนุกรรมการประจำเครือข่ายสุขภาพ ให้ดำเนินการจัดหาฯ ตามรายการที่ได้รับการเห็นชอบภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

- คณะกรรมการฯประจำจังหวัดรวบรวมโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ที่มีรายการไม่ตรงกับเกณฑ์ราคาและคุณลักษณะตามที่กระทรวงICT ประกาศไว้ ส่งให้คณะกรรมการฯประจำกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ ตามระเบียบฯ ภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

- คณะอนุกรรมการฯประจำเครือข่ายสุขภาพ รวบรวมและจัดทำรายงานผลการจัดหาฯ ตามรายการที่ได้รับการเห็นชอบ ตามแบบฟอร์มรายงานผลการจัดหาฯ (เอกสารหมายเลข ๓)ส่งให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่การจัดหาได้ดำเนินการสำเร็จตามระเบียบ กระทรวงสำนักสาธารณสุข ว่าด้วยการจัดหาพัสดุครุภัณฑ์

- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รวบรวมรายงาน เป็นรายไตรมาส เสนอ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำเขตสุขภาพ และผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศประจำกรม ตามลำดับ

หลักฐานประกอบโครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์

- สำเนาแผนการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการฯประจำเครือข่ายสุขภาพ

- แบบฟอร์ม รายงานการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๒ ล้านบาท/ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท/ที่มีมูลค่าเกิน ๕ ล้านบาท (ขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการจัดหาฯ)

- บัญชีรายการข้อกำหนดคุณลักษณะพื้นที่คอมพิวเตอร์ที่ต้องการจัดหาฯ พร้อมแนบไฟล์เอกสารบัญชีรายการฯ

- กรณีรายการจัดหาที่ไม่ตรงกับมาตรฐานกลาง ให้แนบเอกสารประกอบเพิ่มเติม ดังนี้

  - ใบเสนอราคาสินค้า/ค่าจ้าง รายการสินค้าตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูล ปปช. อย่างน้อย 3 บริษัทฯ สำหรับการจัดหาครุภัณฑ์/งานจ้างทั่วไป

  - กรณีงานจ้างพัฒนาระบบ/โปรแกรม ให้อ้างอิงกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาไทย กระทรวงการคลัง (link) หรือกระทรวง ICT (Link)

- สรุปรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการประจำเครือข่ายสุขภาพ

หมายเหตุ แบบฟอร์ม ให้ Download ได้ที่ (www.pyomoph.go.th/data_e1.rar)